주간 업무 보고서 (김한)

1. 업무 진행 기간: 19/07/22(월) ~ 19/07/26(금), 4주차

2. 이번주 목표 및 계획한 일정
- 목표:
1. Pixel Link 의 구현코드 최종 이해와 Test
2. CRAFT 라는 NAVER CLOVA AI 팀의 논문 공부 및 간단한 TEST

- 일정
	날짜	일정
월	07/22	Link Prediction 과 Forward Propagation
화	07/23	Pixel Link 의 Loss Function
수	07/24	Deep Learning Server 환경 구축
목	07/25	Training 과 간략한 Test
금	07/26	CRAFT 논문의 간략한 Test

3. 날짜 별 진행 업무
	날짜	진행한 업무
월	07/22	Link Prediction 과 Forward Propagation / 1.1 Link Prediction / openCV 의 DrawContour 함수를 통해 잡아낸 Text 영역 을 시각화 한 것 / 각 텍스트 영역의 크기마다 다른 가중치를 부과한 것을 시각화 한것 / 논문의 핵심인 Link Prediction 을 해내기 위한 간단한 실험 / 이런식으로 각 8방향의 이웃의 logical and 를 통해 instance 화 시킬 수 있음을 시각화 해보았다. / 1.2 Forward Propagation / 다음과 같이 논문에서 소개된 네트워크 구조에 맞게 forward propagation을 구성했다.
화	07/23	1. Pixel Link의 Loss Function / 다음과 같이 forward 의 결과를 가지고 loss 를 진행한다. / 자세한 loss에 대한 설명 criterion 함수에 대한 설명을 참고.
수	07/24	1. Deep Learning Server 구축
목	07/25	1. Pixel Link 의 Trainning 과 Test / 1-1 ICDAR15 에서의 TEST / 1.2 webtoon 이미지 TEST / 글씨를 잡아내긴 하지만 추후에 번역을 해내기 위해서는 단어별로 정확한 bounding box가 만들어져야하나 잡아내기만 함. / 정확한 원인을 알 수 없으나 다음과 같은 영역을 잡아내지 못했음. / Pixel_link의 한계를 봄. / → 하지만 Pixel Link는 CRAFT라는 Naver CLOVA ai 팀의 논문의 뼈대가 되는 segmentation 기법을 배우기 위함임.
금	07/26	1. CRAFT 논문의 간략한 TEST / Pixel Link 보다 훨씬 잘 잡아낸다는 것을 알 수 있음. / 아직 한글 이미지에 대한 트레이닝을 진행하지 않았다는 점을 미루어볼 때 / 괜찮은 성능을 보이고 있다고 생각됨. / Text Detection 을 위해서 본 논문을 활용할 계획이며 training 코드를 직접적으로 작성해가며 예외를 처리하기 위해 공부할 필요가 있어보임.

4. 다음주 목표 및 진행 예정 업무
- 목표: CRAFT 논문과 코드에 대한 공부.
 - 진행 예정
1. CRAFT 코드 재작성
2. black box 형태인 training 코드를 직접 작성
3. CRAFT 논문 분석

5. 기타 사항
- pytorch 로 모든 코드가 작성 되었으므로 python 기본 문법에 대한 탄탄한 공부도 병행 해야함.